Отчет  выполнения  работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по п. Шушары, ул. Первомайская, д. 16 в 2013 г.

| №п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и установка новых доводчиков на этажных дверях лифтовых и лестничных холлов |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |
| 2 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и окраска ограждений газона дома |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников, цветов |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доработка перил по главной лестнице |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предъявление готовности дома к зимней эксплуатации. В том числе: |  |  |  |  |  | Предъявлен в срок . |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Паспорт готовности дома к зимней эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Акт технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Заготовка песка и соли |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| 12 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Укладка кафеля на полы главной лестнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 14 | Косметический ремонт стен этажных холлов |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Оснащение светильников главной лестницы датчиками движения |  |  |  |  | Перенесено на 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Подготовка оборудования к сдаче инспектору Петроэлектро-Сбытовой компании |  |  |  |  | Сдан в срок . |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Оснащения средствами защиты |  |  |  |  | Требует доукомплектования |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП (тепловой пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Подготовка ИТП к отопительному сезону и предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК». В том числе: |  |  |  |  |  | Выполнено, предъявлен в срок . |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Поверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Устройство радиатора отопления в помещении |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  | Предъявлен в срок . |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Устранения очагов протечек по подвалу |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Стационарная установка дренажных насосов в приямках |  |  |  |  |  | установлено |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборки |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Текущий ремонт стыков. Устройство рулонной кровли на козырьках вент. каналах |  |  |  |  |  |  | Выполнено частично |  |  |  |  |  |
| 30 | Установка ливневых и сточных труб на козырьке у входа дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д. |  |  |  |  |  | Требует доработки |  |  |  |  |  |  |